
附件2
2026年中央民族资金项目绩效目标表
	项目名称
	桂林街道山羊村特色产业园道路提升改造

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	新建道路长度
	≥300米

	
	
	质量指标
	道路混凝土厚度
	10厘米

	
	
	时效指标
	建成时间
	11月底

	
	
	
	10月底资金支付率
	≥85%

	
	
	成本指标
	资金投入总额
	≥15万元

	
	效益指标
	社会效益指标
	服务群众数量
	≥65人

	
	满意度指标
	群众满意度
	全村群众对建成项目满意率
	≥85%

	2026年中央民族资金项目绩效目标表

	项目名称
	漳平市新桥镇城口村笋加工房建设项目

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	笋加工房建设面积
	≥800平方米

	
	
	质量指标
	笋加工房地面混凝土厚度
	≥10厘米

	
	
	时效指标
	建成时间
	7月底

	
	
	
	10月底资金支付率
	≥85%

	
	
	成本指标
	民族资金投入
	≥15万元

	
	效益指标
	经济效益指标
	每年增加村财收入
	≥2万元

	
	
	社会效益指标
	增加村民就业岗位个数
	≥1人

	
	满意度指标
	群众满意度
	全村群众对建成项目满意率
	≥85%


2026年中央民族资金项目绩效目标表

	项目名称
	漳平市象湖镇科山村农产品烤房

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	新建烤房间数
	1间

	
	
	质量指标
	烤房体积
	≥20m³

	
	
	时效指标
	建成时间
	6月底前

	
	
	
	10月底资金支付率
	≥85%

	
	
	成本指标
	资金投入总额
	≥15万元

	
	效益指标
	经济效益指标
	每年增加村财收入
	≥1.2万元

	
	
	社会效益指标
	服务群众数量
	≥300人

	
	满意度指标
	群众满意度
	全村群众对建成项目满意率
	≥85%

	2026年中央民族资金项目绩效目标表

	项目名称
	漳平市象湖镇龙门村菌稻轮作大棚改造项目建设

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	菌稻轮作大棚亩数
	5亩

	
	
	质量指标
	大棚高度
	≥2.5米

	
	
	时效指标
	建成时间
	6月底前

	
	
	
	10月底资金支付率
	≥85%

	
	
	成本指标
	资金投入总额
	≥6万元

	
	效益指标
	经济效益指标
	每年增加村财收入
	≥0.4万元

	
	
	社会效益指标
	服务群众数量
	≥150人

	
	满意度指标
	群众满意度
	全村群众对建成项目满意率
	≥85%
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